- Российская Федерация

- Новгородская область

- Администрация  Батецкого муниципального  района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.06.2019   № 386

п. Батецкий

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 9 Положения о Бюджетном процессе в Батецком муниципальном районе утвержденным решением Думы Батецкого муниципального района от 29.04.2010 № 349-РД, решением Думы Батецкого муниципального района от 19.12.2018 № 239-РД «О бюджете Батецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 16.06.2015 № 407              (далее - муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Пункт 3 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить в редакции:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов муниципального района путем приобретения оборудования для очистки воды. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) | 57,8% | 55,2% | 49,8% | 44,4% | 41,7% | 39,0% | 36,3% |
| 1.1.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 3,5% | 3,0% | 2,8% | 2,6% | 2,4% | 2,2% | 2,0% |
| 1.1.3. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) |  |  |  |  | 43,0% | 42,5% | 42,0% |
| 1.1.4. | Уровень технической готовности объекта за год, соблюдение сроков выполнения работ(%) |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% |
| 1.2. | Задача: Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) населенных пунктов области за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 28,6 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 1.3. | Задача: Развитие систем нецентрализованного водоснабжения населения . |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Удельный вес проб воды , отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | - | - | - | - | 43,0 | 42,5 | 42,1 |
| 1.3.2. | Уровень готовности объекта за год, соблюдение сроков выполнения работ(%) | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |

1.1.2. Пункт 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей)» изложить в редакции:

| Год | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | ВСЕГО |
| 2015 | 1500,0 | - | 35,1 | 1535,1 |
| 2016 | 1975,0 | - | 72,5 | 2047,5 |
| 2017 | 1578,0 | - | 276,6 | 1854,6 |
| 2018 | - |  | 147,0 | 147,0 |
| 2019 | 121,2 | - | 169,5 | 290,7 |
| 2020 |  |  | 15,0 | 15,0 |
| 2021 |  |  | 15,0 | 15,0 |
| ВСЕГО | 5174,2 | - | 730,7 | 5904,9 |

1.2.  Мероприятия муниципальной программы изложить в редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача: Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов области путем приобретения оборудования для очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение, монтаж и обслуживание оборудования для очистки воды. | отдел; комитет финансов | 2015-2019 | 1.1.1 1.1.2 | бюджет муниципального района | 35,1 | - | 70,0 | - | 4,5 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1500,0 | 1975,0 | 1330,0 | - | 51,2 | - | - |
| 1.2. | Обеспечение бесперебойного функционирования оборудования для очистки воды | отдел; комитет финансов | 2016-2018 | 1.1.1 1.1.2 | бюджет муниципального района | - | 64,5 | 7,1 | 2,6 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 64,0 | 50,0 | - | - | - |
| 1.3. | Обеспечение населения качественной водой | отдел; комитет финансов | 2016-2021 | 1.1.1 1.1.2. | бюджет муниципального района | - | 8,0 | 45,0 | 29,6 | 4,5 | - | - |
| 1.4. | Подготовка схем водоснабжения и водоотведения | отдел; комитет финансов | 2017 | 1.1.1 1.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | 70,0 | - | - | - | - |
| 1.5. | Подготовка и постановка на кадастровый учет земельных участков | отдел; комитет финансов | 2018-2019 | 1.1.1 1.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | 36,0 | - | - | - |
| 2. Задача: Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) населенных пунктов области за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство канализационно-насосной станции в системе водоотведения по ул.Комарова в п.Батецкий | отдел; комитет финансов | 2015-2017 | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 84,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 184,0 | - | - | - | - |
| 2.2. | Обеспечение ввода в эксплуатацию канализационно-насосной станции в системе водоотведения по ул.Комарова в п.Батецкий | отдел; комитет финансов | 2015-2018 | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | 28,8 | - | - | - |
| 2.3. | Подключение к канализационно-насосной станции жилых домов по ул. Комарова в п. Батецкий | отдел; комитет финансов | 2019 | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | 150,0 | - | - |
| 3. Задача: Развитие систем нецентрализованного водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения | отдел | 2019 | 1.3.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | 10,5 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 70,0 | - | - |

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Полушкина В.Ю.

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                      В.Н.Иванов

ат

№56п