#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2019 № 417

п. Батецкий

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Батецкого муниципального района, Устава Батецкого сельского поселения, Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление Администрации Батецкого муниципального района от 05.12.2017 № 890 «Об утверждении муниципальной программы Батецкого сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы»:

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 слова «2018-2022 годы» на «2018-2024 годы»;

1.2. В муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района на 2018-2022 годы», утвержденной названным постановлением (далее муниципальная программа):

1.2.1. Заменить в названии слова «2018-2022 годы» на «2018-
2024 годы»;

1.2.2. В паспорте муниципальной программы:

1.2.2.1. Заменить в пункте 1 слова «2018-2022 годы» на «2018-
2024 годы»;

1.2.2.2. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:

«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. | Цель 1: Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания Батецкого сельского поселения для обеспечения достойного и комфортного проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Благоустройство территорий Батецкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 1.1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 1.2. | Задача 2. Развитие территорий Батецкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество заключенных соглашений по благоустройству своих территорий между собственниками жилых домов и Администрацией Батецкого муниципального района (ед.) | 4 | 1 | - | - | - |  | - |  | - |
| 1.2.2. | Количество утвержденных дизайн-проектов и сметных расчетов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов Батецкого сельского поселения (ед.) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 1.2.3. | Количество утвержденных дизайн - проектов и сметных расчетов благоустройства общественных территорий Батецкого сельского поселения (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 1.3. | Задача 3. Повышение уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Батецкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с финансовым участием заинтересованных граждан (%) | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 1.3.2. | Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территорий поселка Батецкий (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |

1.2.2.3. Заменить в пункте 5 слова «2022 годы» на «2024 годы»;

1.2.2.4. Изложить пункт 6 в редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет Батецкого сельского поселения | внебюджетные средства | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 268,663 | 468,714 | 184,344 | 30,789 | 952,510 |
| 2019 | 27,293 | 882,477 | 227,443 | 0 | 1137,213 |
| 2020 | 226,111 | 511,266 | 184,344 | 68,276 | 989,997 |
| 2021 | 226,111 | 511,266 | 184,344 | 68,276 | 989,997 |
| 2022 | 226,111 | 511,266 | 184,344 | 68,276 | 989,997 |
| 2023 | 226,111 | 511,266 | 184,344 | 68,276 | 989,997 |
| 2024 | 226,111 | 511,266 | 184,344 | 68,276 | 989,997 |
| ВСЕГО | 1426,511 | 3907,521 | 1333,507 | 372,169 | 7039,708 |

* ежегодно уточняется при формировании бюджета.»

1.2.2.5. Изложить пункт 7 в редакции:

«7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий – не менее 6 ед.;

увеличение количества благоустроенных общественных территорий– не менее 5 ед.;

увеличение уровня комфортности проживания граждан на 15-20%.».

1.2.3. Заменить в разделе «1.Характеристика текущего состояния благоустройства, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере.»:

1.2.3.1. в 3 абзаце слова «2022» на «2024»;

1.2.3.2. в 5 абзаце слова «60%» на 47,7%»;

1.2.3.3. в 6 абзаце слова «4 общественных территорий» на «5 общественных территорий»;

1.2.3.5. в 12 абзаце после слов «в форме финансового» вставить слова «и трудового»;

1.2.3.6. в 13 абзаце слово «пяти» на «шести» и слово «трех» на «пяти».

1.2.4. В разделе «2 Приоритеты политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы.»:

1.2.4.1. в 3 абзаце после слов «в форме финансового» вставить слова «и трудового»;

1.2.4.2. в 4 абзаце заменить слово «пяти» на «шести» и слово «трех» на «пяти»;

1.2.5. В разделе «5.Общественный контроль» заменить слова «на 2018-2022» на «2018-2024»

1.2.6. В разделе «6.Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы.» изложить таблицу1 в редакции:

Таблица 1

| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Значе-ние показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества благоустроен-ных дворовых территорий (на ед.) | Ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2. | Увеличение количества благоустроен-ных муниципальных общественных территорий (на ед.) | Ед. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3. | Разработка, утверждение дизайн-проектов | Ед. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |

1.2.7. в разделе 7 «Объем средств, необходимых на реализацию Программы» в первом абзаце после слов «составляет» заменить цифры «5059,714» на «7039,708», после слов «федерального бюджета» заменить цифры «2623,360». на «3907,521», после слов «бюджета Новгородской области» заменить цифры «1235,918» на «1426,511», после слов «бюджета Батецкого сельского поселения» заменить цифры «964,819» на «1333,507».

1.2.8. в разделе «8. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД, общественных территорий»:

1.2.8.1. пункт 8.1:

1.2.8.1.1. подпункт, а) изложить в редакции «минимального перечня работ по благоустройству с приложением визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с нормативной стоимостью в 2019 году не более:

твердое или асфальтное покрытие на 1 кв. м. с установкой бортового камня – 2,0 тыс. руб.;

установка фонарных столбов (стоимость за единицу) – 25,0 тыс. руб.;

установка скамеек (стоимость за единицу) – 15,0 тыс. руб.;

установка урн (стоимость за единицу) – 7,0 тыс. руб.;

1.2.8.1.2. подпункт б) изложить в редакции «дополнительный перечень работ по благоустройству с приложением визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с нормативной стоимостью в 2019 году не более:

оборудование детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) – 195,0 тыс. руб.;

оборудование автомобильных парковок (кв. м) – 2,5 тыс. руб.;

озеленение территорий (кв. м) – 0,5 тыс. руб.»;

1.2.8.2.  пункт 8.2. дополнить абзацами следующего содержания:

наличие мероприятий по созданию на территории Батецкого сельского поселения условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы;

условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 01 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий (далее муниципальные контракты), не позднее 01 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (далее муниципальные соглашения), за исключением случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

право муниципального образования, Батецкое сельское поселение, исключать из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Батецкого сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией, в порядке, установленном  комиссией;

право муниципального образования, Батецкое сельское поселение, исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией в порядке, установленном   комиссией;»;

1.2.8.3. в пункте 8.5. заменить цифры «2018-2022» на «2018-2024».

1.2.8.4. в пункте 8.6. заменить цифры «2018-2022» на «2018-2024».

    - Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к муниципальной программе изложить в редакции:

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Батецкого сельского поселения

Батецкого муниципального района

Новгородской области на 2018-2024 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2024 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2024 годы |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 6 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 37,5 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 67,6 |
| 4. | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | Ед. | 5 |
| 5. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 10 |

_________________

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Батецкого сельского поселения

Батецкого муниципального района

Новгородской области на 2018-2024 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирова-ния | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классифика-ции |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБЦ | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Программа, всего: | Ответственный исполнитель: Управление по работе с территориями. Соисполнитель: Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области, жители поселка |  |  |  |  | 952,510 | 1137,213 | 989,997 | 989,997 | 989,997 | 989,997 | 989,997 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 468,714 | 882,477 | 511,266 | 511,266 | 511,266 | 511,266 | 511,266 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  | 268,663 | 27,293 | 226,111 | 226,111 | 226,111 | 226,111 | 226,111 |
|  | - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | 184,344 | 227,443 | 184,344 | 184,344 | 184,344 | 184,344 | 184,344 |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 30,789 | - | 68,276 | 68,276 | 68,276 | 68,276 | 68,276 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего: |  |  |  |  |  | 307,890 | - | 682,757 | 682,757 | 682,757 | 682,757 | 682,757 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 140,912 | - | 340,844 | 340,844 | 340,844 | 340,844 | 340,844 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  | 80,769 | - | 150,741 | 150,741 | 150,741 | 150,741 | 150,741 |
|  | - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | 55,420 | - | 122,896 | 122,896 | 122,896 | 122,896 | 122,896 |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 30,789 | - | 68,276 | 68,276 | 68,276 | 68,276 | 68,276 |
| 3 | Благоустройство общественных пространств, всего: |  |  |  |  |  | 644,619 | 1137,213 | 307,240 | 307,240 | 307,240 | 307,240 | 307,240 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 327,802 | 882,477 | 170,422 | 170,422 | 170,422 | 170,422 | 170,422 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  | 187,893 | 27,293 | 75,37 | 75,37 | 75,37 | 75,37 | 75,37 |
|  | - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | 128,924 | 221,443 | 61,448 | 61,448 | 61,448 | 61,448 | 61,448 |
|  | - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Батецкого сельского поселения

Батецкого муниципального района

Новгородской области на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Задача 1. Благоустройство территорий Батецкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов административно-го центра Батецкого сельского поселения - поселка Батецкий | Управление; комитет финансов | 2018-2024 годы | 1.1.1. | Федераль-ный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюд-жетные источники | 140,912 80,769 55,420 30,789 | - - - - | 340,844 150,741 122,896 68,276 | 340,844 150,741 122,896 68,276 | 340,844 150,741 122,896 68,276 | 340,844 150,741 122,896 68,276 |  | 340,844 150,741 122,896 68,276 |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий административно-го центра Батецкого сельского поселения - поселка Батецкий | Управление; комитет финансов | 2018-2024 годы | 1.1.2. | Федераль-ный бюджет областной бюджет местный бюджет | 327,802 187,893 128,924 | 882,477 27,293 227,443 | 170,422 75,37 61,448 | 170,422 75,37 61,448 | 170,422 75,37 61,448 | 170,422 75,37 61,448 |  | 170,422 75,37 61,448 |
| Задача 2: Развитие территорий Батецкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение соглашений по благоустройству своих территорий между собственниками жилых домов и Администрацией Батецкого муниципального района | Управление | 2018-2024 годы | 1.2.1. | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.2. | Утверждение дизайн-проектов и сметных расчетов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов административно-го центра Батецкого сельского поселения - поселка Батецкий | Управление | 2018-2024 годы | 1.2.2. | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.3. | Утверждение дизайн-проектов и сметных расчетов благоустройства общественных территорий административно-го центра Батецкого сельского поселения - поселка Батецкий | Управление | 2018-2024 годы | 1.2.3. | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Батецкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Информирование граждан о реализации мероприятий по благоустройству территорий административно-го центра Батецкого сельского поселения - поселка Батецкий | Управление | 2018-2024 годы | 1.3.2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству | Управление | 2018-2024 годы | 1.3.2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Участие в разработке проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов административно-го центра Батецкого сельского поселения - поселка Батецкий | Управление | 2018-2024 годы | 1.3.1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Батецкого сельского поселения

Батецкого муниципального района

Новгородской области на 2018-2024 годы»

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов,

расположенных на территории Батецкого сельского поселения,

которые подлежат благоустройству в 2018-2024 годах

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь кв.м. |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 год |  |
| 1 | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий ул. Первомайская д. 57а | 420 |
|  | 2019 год |  |
| 1 | - | - |
|  | 2020 год |  |
| 1 | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий ул. Советская д. 47 | 1092 |
|  | 2021 год | 4729 |
| 1 | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий ул. Лужская д. 15, 17 |  |
|  | 2022 год |  |
| 1 | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий ул. Первомайская д. 39 | 1094 |
|  | 2023 год |  |
| 1 | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий ул. Комарова, д. 25 | 2633 |
|  | 2024 год |  |
| 1 | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий ул. Школьная, д. 6 | 1332 |

__________________________

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Батецкого сельского поселения

Батецкого муниципального района

Новгородской области на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Батецкого сельского поселения,

которые подлежат благоустройству в 2018-2024 годах.

| № п/п | Адрес общественной территории | Площадь кв. м. | Уровень благоустройства | Заключение инвентаризационной комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 |  |  |  |  |
| 1. | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий привокзальная площадь | 2116 | средний | Требует благоустройства по видам работ: посадка декоративного кустарника, обустройство газонов, объемных цветочных фигур, установка скамеек, урн. |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2. | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий привокзальная площадь (2-й этап) | 2116 | средний | Требует благоустройства по видам работ: Устройство асфальто-бетонного покрытия; посадка декоративного кустарника; установка фонарей. |
| 2020 |  |  |  |  |
| 3. | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий ул. Советская, сквер | 5881 | Вновь образуемый объект | Обустройство сквера: подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня. |
| 2021 |  |  |  |  |
| 4. | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий ул. Советская, сквер | 5881 | Вновь образуемый объект | Обустройство сквера: Разбивка системы аллей, выравнивание и подсыпка ПГС дорожек, площадью 260 кв.м., укладка плитки, установка фонарей, информационного стенда , скамеек, урн. |
| 2022 |  |  |  |  |
| 5. | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий ул. Зосимова, территория ярмарки | 971 | средний | Требует благоустройства по видам работ: подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, устройство асфальто-бетонного покрытия. |
| 2023 |  |  |  |  |
| 6. | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий ул. Первомайская, стадион | 3349 | средний | Требует благоустройства по видам работ: Установка фонарей, скамеек, урн. |
| 2024 |  |  |  |  |
| 7. | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий ул. Лужская, сквер | 545 | Вновь образуемый объект | Требует благоустройства по видам работ: Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований, укладка плитки, установка скамеек.» |

____________

    - В приложения № 6 к муниципальной программе заменить в отметке о наличии приложения слова «2022 годы» на «2024 годы».

    - В приложении № 7 к муниципальной программе заменить в отметке о наличии приложения слова «2022 годы» на «2024 годы».

    - В приложении № 8 к муниципальной программе:

      - Заменить в отметке о наличии приложения слова «2022» на «2024».

      - В первом абзаце заменить слова «2022» на «2024».

    - В приложения № 9 к муниципальной программе заменить в отметке о наличии приложения слова «2022 годы» на «2024 годы».

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                           В.Н. Иванов

рм

№56п