- Российская Федерация

- Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2019 № 760

п. Батецкий

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Батецкого муниципального района, Устава Батецкого сельского поселения Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы», утвержденную постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 27.06.2016 № 386:

  - В паспорте программы раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет Батецкого поселения | Всего |
| 2016 | 1033,0 | - | 4384,5 | 5417,5 |
| 2017 | 1926,0 | - | 2206,7 | 4132,7 |
| 2018 | 1047,0 | - | 6185,0 | 7232,0 |
| 2019 | 2292,0 | - | 6240,8 | 8532,8 |
| 2020 | 1146,0 | - | 6319,2 | 7465,2 |
| 2021-2032 | 13752,0 | - | 73349,7 | 87101,7 |
| Итого | 21196,0 |  | 98585,9 | 119781,9 |

  - Приложение к муниципальной программе.  «Мероприятия муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  | «Приложение к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы» Мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  |  | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы |  | Источник финансирования | Объем финансовых средств по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 1. Задача: Повышение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление |  | 2016-2032 |  |  | 1.1.2. 1.2.2. | Бюджет поселения | 752,1 | 1796,9 | 2513,1 | 2109,3 | 2499,3 | 39357,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | 1109,2 | - | - | - | - |  |
|  | 1.2 | Оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные участки под ними | управление |  | 2016-2032 |  |  | 1.2.1. | Бюджет поселения | 100,0 | 103,0 | 90,00 | 100,00 | 100,0 | 2400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | 57,0 | - | - | - | - |  |
|  | 1.3 | Безопасность дорожного движения | управление |  | 2016-2032 |  |  | 1.1.3. 1.2.1. 1.1.4 | Бюджет поселения | 330,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 1200,0 |  |
|  | 1.4 | Уличное освещение | управление |  | 2016-2032 |  |  | 1.1.3. 1.1.4. 1.2.1. | Бюджет поселения | - | - | 1981,0 | 93,3 | 197,6 | 3673,2 |  |
|  | 1.5 | Осуществление мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетического ресурса при эксплуатации системы наружного освещения в Батецком сельском поселении | управление |  | 2016-2032 |  |  | 1.1.4 | Бюджет поселения | - | - | 826,0 | 2615,0 | 2515,0 | 9231,3 |  |
|  | 2. Задача: Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление |  |  | 2016-2032 | 1.1.1. 1.1.2. |  | Бюджет поселения | 2349,5 | - | 189,4 | 825,8 | 457,3 | 7887,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1033,0 | - | 747,9 | 1240,3 | 1146,0 | 13752,0 |  |
|  | 2.2 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление |  |  | 2016-2032 | 1.1.1. 1.1.2. |  | Бюджет поселения | 452,9 | 45,5 | 200,9 | 17,2 | 500,0 | 9600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | 636,4 | 299,1 | 318,1 | - | - |  |
|  | 2.3 | Устройство и ремонт тротуаров (ремонт тротуара по ул. Первомайской) | управление |  |  | 2016-2032 | 1.1.1. 1.1.2. |  | Бюджет поселения Областной бюджет | 400,0 - | 11,3 123,4 | 234,6 - | - - | - - | - - |  |
|  | 2.4 | Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Новая в п. Батецкий |  |  |  | 2016-2032 | 1.1.1. 1.1.2. |  | Бюджет поселения Областной бюджет |  | - - | - - | 430,2 733,6 | - - | - - |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 5417,5 | 4132,7 | 7232,0 | 8532,8 | 7465,2 | 87101,7 |  |

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                      В.Н. Иванов

ат

№56п