- Российская Федерация

- Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО округа

- Новгородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2025 № 122

п. Батецкий

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды                    на территории Батецкого муниципального округа Новгородской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                        в Российской Федерации», на основании Устава Батецкого муниципального округа, Администрация Батецкого муниципального округа Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Формирование современной городской среды на территории Батецкого  муниципального округа Новгородской области».

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения с 01.01.2025 года.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального округа Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа                                              В.Н. Иванов

те

№52п

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального округа

Новгородской области

от 18.02.2025 № 122

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Батецкого муниципального округа

Новгородской области»

- Наименование муниципальной программы:

«Формирование современной городской среды на территории Батецкого муниципального округа Новгородской области» (далее муниципальная программа).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Батецкий территориальный отдел Администрации Батецкого муниципального округа Новгородской области (далее – Отдел).

3. Соисполнители муниципальной программы:

отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Батецкого муниципального округа Новгородской области (далее – отдел архитектуры);

комитет финансов Администрации Батецкого муниципального округа (далее - комитет финансов);

отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального округа Новгородской области;

собственники помещений в многоквартирных домах (по согласованию)

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1: Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания Батецкого муниципального округа для обеспечения достойного и комфортного проживания населения |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Благоустройство территорий Батецкого муниципального округа |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.) | 1 | 0 | 0 |
| 1.2. | Задача 2. Развитие территорий Батецкого муниципального округа |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество заключенных соглашений по благоустройству своих территорий между собственниками жилых домов и Администрацией Батецкого муниципального округа (ед.) | - | - | - |
| 1.2.2. | Количество утвержденных дизайн-проектов и сметных расчетов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов Батецкого муниципального округа (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Количество утвержденных дизайн - проектов и сметных расчетов благоустройства общественных территорий Батецкого муниципального округа (ед.) | 1 | 0 | 0 |
| 1.3. | Задача 3. Повышение уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Батецкого муниципального округа |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с финансовым участием заинтересованных граждан (%) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территорий поселка Батецкий (%) | 100 | 100 | 100 |

5. Сроки реализации муниципальной программы:

2025-2027 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования* (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет Батецкого муниц. округа | внебюджетные средства | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | 64,5 | 2 088,71 | 0 | 0 | 2 153,210 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* ежегодно уточняется при формировании бюджета.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий – не менее 1 ед.;

увеличение количества благоустроенных общественных территорий – не менее 5 ед.;

увеличение уровня комфортности проживания граждан на 15-20%.

1. Характеристика текущего состояния благоустройства, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере.

Одним из основных направлений деятельности Администрации Батецкого муниципального округа, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Анализ сферы благоустройства в административном центре Батецкого муниципального округа в поселке Батецкий показал, что в последние годы, несмотря на острый недостаток бюджетных средств, удалось изменить ситуацию в лучшую сторону, в том числе за счет участия в федеральных и государственных программах, и добиться существенных сдвигов в вопросах благоустройства п. Батецкий.

Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Батецкого муниципального округа Новгородской области на 2025-2027 годов» (далее – Программа), стало проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий поселка Батецкий,  определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории поселка в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

На территории поселка Батецкий расположено 26 дворовых территорий, из них: 1 включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Батецкого муниципального округа» на 2025 год, 9 частично благоустроено (40 процентов от общего количества): выполнено асфальтирование прилегающих территорий, оформлены цветочные клумбы, установлены качели, скамейки и урны, посажен декоративный кустарник.

В многоквартирных домах, территория которых частично благоустроена, проживает 47,7% процентов от общей численности населения муниципального образования, проживающего в многоквартирных домах.

Всего на территории п. Батецкий расположено 5 общественных территории. Общественная территория, полностью соответствующая требованиям благоустройства, одна – Детская площадка п. Батецкий, ул. Советская. (16,7 % от общего количества)

Традиционными местами общего пользования и отдыха жителей административного центра являются: территория ярмарки, территория привокзальной площади, сквер благоустройство которых не удовлетворяет жителей из-за состояния покрытий территорий, зеленых насаждений, освещения и других элементарных условий для прогулок и отдыха.

Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы позволят благоустроить территорию поселка, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха граждан.

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией развития Новгородской области, Батецкого муниципального округа, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью Программы является реализация мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее –МКД) с расположенными на них элементами благоустройства, а также благоустройство общественных территорий, расположенных на территории Батецкого территориального отдела Батецкого муниципального округа.

Основными принципами формирования Программы являются приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме финансового и трудового участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на территории поселения проектами капитального ремонта МКД, проекта строительства, реконструкции объектов недвижимости.

Основным итогом реализации Программы должно стать благоустройство шести территорий МКД и пяти общественных территорий.

2. Приоритеты политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией развития Новгородской области, Батецкого муниципального округа, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью Программы является реализация мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) с расположенными на них элементами благоустройства, а также благоустройство общественных территорий, расположенных на территории Батецкого территориального отдела Батецкого муниципального округа.

Основными принципами формирования Программы являются приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме финансового и трудового участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на территории Батецкого территориального отдела Батецкого муниципального округа, проектами капитального ремонта МКД, проекта строительства, реконструкции объектов недвижимости.

3. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать выполнению поставленных задач.

К основным рискам относятся следующие:

Внешние риски:

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных торгов приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

Финансово-экономические риски:

существенное ухудшение социально-экономической ситуации, уменьшение доходной части бюджета поселения.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

концентрации ресурсов на решение приоритетных задач;

изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий.

4. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 13.05.2022 № 286.

Батецкий территориальный отдел осуществляет:

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации муниципального района                  от 09.10.2013 № 602 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Батецкого муниципального района, их формирования и реализации».

5. Общественный контроль

Контроль и координацию за ходом выполнения конкретных мероприятий в рамках муниципальной программы осуществляет Общественная комиссия в соответствии с «Положением об общественной комиссии на территории Батецкого муниципального района по оценке предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Батецкого муниципального района Новгородской области», утвержденным постановлением Администрации Батецкого муниципального района                           от 10.01.2024 № 4.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

обеспечение комфортности проживания жителей;

повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

Таблица 1

| № | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий (на ед.) | Ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Увеличение количества благоустроенных муниципальных общественных территорий (на ед.) | Ед. |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1,5 |  |
| 3. | Разработка, утверждение дизайн-проектов | Ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |

7. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Объем финансовых ресурсов Программы в 2025 году, осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Новгородской области, бюджета Батецкого муниципального округа, на условиях софинансирования и определяется соглашением, заключенным между Администрацией Батецкого муниципального округа и Министерством по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

8. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

8.1. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие и расходования средств, направляемых на выполнение современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

а) минимального перечня работ по благоустройству с приложением визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территорий, в соответствии с нормативной стоимостью в 2025:

твердое или асфальтовое покрытие на 1 кв.м., с установкой бортового камня;

установка фонарных столбов;

установка скамеек;

установка урн.

б) Дополнительный перечень работ по благоустройству с приложением визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с нормативной стоимостью в 2025 году не более:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий.

8.2. Критерием отбора является:

наличие средств и (или) трудовое участие собственников помещений многоквартирных домов в размере не более 10 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

наличие средств и (или) трудовое участие собственников помещений многоквартирных домов в размере 30% от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству;

наличие средств бюджетов муниципальных образований области в размере не менее 20 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий;

условия о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия. Размер средств при выборе финансовой формы участия заинтересованных лиц, организаций определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории;

наличие мероприятий по созданию на территории Батецкого муниципального округа условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы;

условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 01 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглащений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

условие об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации;

право муниципального образования, Батецкий территориальный отдел Батецкого муниципального округа, исключать из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенной вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией, в порядке, установленном комиссией;

право муниципального образования, Батецкий территориальный отдел Батецкого муниципального округа, исключать из адресного перечня дворовых территорий подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией в порядке, установленном комиссией

наличие образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых местному бюджету предоставляется субсидия из областного бюджета;

наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается за счет средств субсидии, о принятии созданного в результате благоустройства дворовой территории имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

наличие мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых местному бюджету предоставляется субсидия из областного бюджета, в случае если такие земельные участки еще не образованы.

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками

(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2025 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

наличие итогового протокола по онлайн-голосованию и (или) итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой (далее рейтинговое голосование), в год, следующий за годом проведения такого голосования, в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 01.02.2019 № 53 «О проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды» с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий.

8.3. Перед началом работ по благоустройству двора и общественной территории разрабатывается эскизный дизайн-проект, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, со сводным сметным расчетом и приложением фотографий существующей территории, указанием количества проживающих граждан (для дворовой территории).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

8.4. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД, общественных территорий, расположенных на территории Батецкого территориального отдела, осуществляется с учетом синхронизации мероприятий муниципальной программы с реализуемыми в поселке Батецкий мероприятиями в рамках муниципальных программ по строительству (реконструкции, ремонту) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей, строительных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Наличие синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в поселке Батецкий федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Наличие синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в поселке Батецкий мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Наличие обязательного размещения администрациями муниципальных образований области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

проектов муниципальных программ для общественного обсуждения 
(срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня размещения таких проектов муниципальных программ, в том числе и при внесении в них изменений);

муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, результатов этих обсуждений с учетом возможности направления гражданами своих предложений в электронной форме;

документов о составах общественных комиссий, графиков и протоколов их заседаний.

Наличие возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.5. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Батецкого муниципального округа, которые подлежат благоустройству в 2025-2027 годах, утверждается в соответствии с Приложением 4 к программе.

8.6. Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Батецкого муниципального округа, которые подлежат благоустройству в 2025-2027 годах, утверждается в соответствии с Приложением 5 к программе.

8.7. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2025 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления в соответствии с Приложением 6 к программе.

8.8. Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2025 года за счет средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления в соответствии с Приложением 7 к программе.

8.9. Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с Приложением 8 к программе.

8.10. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием в соответствии с Приложением 9 к программе.

9. Порядок и сроки проведения опроса, голосования.

Проведение опроса, голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, может осуществляться в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Интернет-опрос, голосование проводится с использованием электронных сервисов на интернет-портале, указанном в извещении о назначении опроса по отбору общественных территорий.

Участник опроса, голосования указывает «за» или «против» благоустройства общественной территории, которые, по его мнению, необходимо благоустроить.

Доступность участия граждан в опросе, голосовании в удаленной форме гарантируется путем обеспечения возможности:

проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуникационную АФ сеть «Интернет»;

ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых для голосования, с проектами благоустройства территорий и перечнем запланированных работ.

Результаты интернет-опроса, голосования подсчитывается Общественной комиссией.

_______________________________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Батецкого муниципального округа Новгородской области»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Батецкого муниципального округа на 2025-2027 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025-2027 годы |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 0 |
| 4. | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | Ед. | 0 |
| 5. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 |

_______________________________________________

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Батецкого муниципального округа Новгородской области»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Батецкого муниципального округа Новгородской области

на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБЦ | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Программа, всего: | Ответственный исполнитель: Батецкий территориальный отдел. Соисполнитель: Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области, жители поселка |  |  |  |  | 2 153,210 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 2 088,71 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 64,5 | 0 | 0 |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего: |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 3 | Благоустройство общественных пространств, всего: |  |  |  |  |  | 2 153,210 | 0 | 0 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 2 088,210 | 0 | 0 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  | 64,5 | 0 | 0 |
|  | - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |  | - | - | - |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Батецкого муниципального округа Новгородской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро-вания | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов административного центра Батецкого муниципального округа - поселка Батецкий | Отдел; Комитет финансов | 2025-2027 годы | 1.1.1. | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий административного центра поселка Батецкий | Отдел; Комитет финансов | 2025-2027 годы | 1.1.2. | Федеральный бюджет | 2 088,210 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 64,5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Заключение соглашений по благоустройству своих территорий между собственниками жилых домов и Администрацией Батецкого муниципального округа | Отдел | 2025-2027 годы | 1.2.1. | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Утверждение дизайн-проектов и сметных расчетов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов административного центра Батецкого муниципального округа - поселка Батецкий | Отдел | 2025-2027 годы | 1.2.2. | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Утверждение дизайн-проектов и сметных расчетов благоустройства общественных территорий административного центра поселка Батецкий | Отдел | 2025-2027 годы | 1.2.3. | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству | Отдел | 2025-2027 годы | 1.3.2 | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Участие в разработке проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов административного центра поселка Батецкий | Отдел | 2025-2027 годы | 1.3.1 | - | - | - | - |  |

__________________________________________

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Батецкого муниципального округа Новгородской области»

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов,

расположенных на территории Батецкого муниципального округа,

которые подлежат благоустройству в 2025-2027 года

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь кв.м. |
| --- | --- | --- |
|  | 2025 год |  |
| 1 | - | - |
|  | 2026 год |  |
| 1 | - | - |
|  | 2027 год |  |
| 1 | - | - |

_________________________________

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Батецкого муниципального округа Новгородской области»

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Батецкого муниципального округа,

которые подлежат благоустройству в 2025-2027 годах

| № п/п | Адрес общественной территории | Площадь кв.м. | Уровень благоустройства | Заключение инвентаризационной комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |  |  |
| 8. | Новгородская область, Батецкий муниципальный округ, п. Батецкий ул. Советская, Торговый ряд | 1380 | Вновь образуемый объект | Требует благоустройства по видам работ: подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований , подсветка ёлки, установка бордюрного камня, скамеек, урн, установка фонарей, информационного стенда. |
| 2026 |  |  |  |  |
| 9. | Новгородская область, Батецкий муниципальный округ, п. Батецкий ул. Первомайская, Стадион. | 5942 | средний | Установка фонарей |
| 2027 |  |  |  |  |
| 10. | Новгородская область, Батецкий муниципальный округ, п. Батецкий ул. Зосимова, Территория ярмарки | 971 | средний | Установка фонарей |

______________________________________

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Батецкого муниципального округа Новгородской области»

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2025 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

По итогам инвентаризации территорий Батецкого муниципального округа, которые подлежат благоустройству, не выявлено.

_______________________

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Батецкого муниципального округа Новгородской области»

Адресный перечень

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2025 года за счет средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

По итогам инвентаризации территорий Батецкого муниципального округа, которые подлежат благоустройству, не выявлено.

____________________________

Приложение № 8

к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды на территории Батецкого муниципального округа Новгородской области»

Условие о проведении мероприятий по благоустройству

дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в программу «Формирование современной городской среды на территории Батецкого муниципального округа Новгородской области» должны выполняться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и соответствовать требованиям СП 42.13330.2011. Градостроительство и СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее-Мероприятия).

Основными принципами формирования среды жизнедеятельности при реконструкции застройки является создание условий для обеспечения физической, пространственной доступности объектов и комплексов различного назначения (жилых, социальных, и др.), а также обеспечение безопасности и комфортности городской среды.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения.

Основу доступной для инвалидов среды жизнедеятельности должен составлять без барьерный каркас территории реконструируемой застройки, обеспечивающий создание инвалидам условий для самостоятельного осуществления основных жизненных процессов: культурно-бытовых потребностей, передвижения с трудовыми и культурно-бытовыми целями, отдыха, занятия спортом и др.

Принципы формирования без барьерного каркаса территории должны основываться на принципах универсального дизайна и обеспечивать равенство в использовании городской среды всеми категориями населения, гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями населения способов передвижения.

При проведении работ по ремонту дворовых территорий Батецкого муниципального округа и ремонта наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Батецкого муниципального округа предусмотрены наличие сопряжений между тротуарами и дорогами для формирования без барьерного каркаса благоустраиваемой территории.

Перечень работ по обеспечению доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения, включающий в себя:

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях;

установку скамеек со спинками и подлокотниками;

установка тренажеров для людей с ограниченными возможностями;

оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;

устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

парковочные места на придомовых территориях;

устройство тактильной плитки для слабовидящих.

__________________________

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Батецкого муниципального округа Новгородской области »

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

- Общие положения

  - Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Батецкого муниципального округа, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

  - Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Новгородской области принято решение о таком участии;

трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

  - Под формой финансового участия понимается:

доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Новгородской области принято решение о таком участии;

доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом государственной власти Новгородской области.

- Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в объеме не менее установленного государственной программой Новгородской области формирования городской среды, в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Новгородской области.

2.2. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного государственной программой Новгородской области формирования городской среды, в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Новгородской области.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

- Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае, если государственной программой формирования городской среды Новгородской области будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый Администрацией  Батецкого муниципального округа для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Батецкого муниципального округа в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области.

3.2. Администрация Батецкого муниципального округа заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Администрация Батецкого муниципального округа обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация Батецкого муниципального округа обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Батецкого муниципального округа ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Батецкого муниципального округа на:

финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий Батецкого муниципального округа, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если государственной программой Новгородской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ);

финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Батецкого муниципального округа, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если государственной программой Новгородской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация Батецкого муниципального округа осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не

позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

- Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Батецкого муниципального округа в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация Батецкого муниципального округа обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством

_______________________________