- Российская Федерация

- Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО округа

- Новгородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2025 № 21

п. Батецкий

О внесении изменений                        в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого муниципального округа»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2024 № 643 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Устава Батецкого муниципального округа, Администрация Батецкого муниципального округа Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого муниципального округа», утвержденную постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 27.12.2024 № 780:

2. Изложить раздел 5 паспорта программы в следующей редакции:

"5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет округа | Всего |  |
| 2025 | 6141,0 | - | 5307,2 | 11448,2 |  |
| 2026 | 4094,0 | - | 5475,7 | 9569,7 |  |
| 2027 | 4094,0 | - | 7327,0 | 11421,0 |  |
| Итого | 14329,0 | - | 18109,9 | 32438,9 | " |

4. Изложить приложение к муниципальной программе «Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального округа Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа                                              В.Н. Иванов

те

№52п

|  |  |  | "Приложение к муниципальной программе "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансовых средств по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
|  | 1. Задача: Повышение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Батецкий муниципальный округ | 2025-2027 годы | 1.1.2. 1.2.2. | Бюджет округа | 434,0 | 2618,0 | 4469,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | 2047,0 | 2047,0 |  |  |  |
|  | 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Батецкого муниципального округа на летний период 2025 года |  | Батецкий муниципальный округ | 2025 год | 1.1.2. 1.2.2. | Бюджет округа | 184,3 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной | 3070,5 | - | - |  |  |  |
|  | 1.2 | Оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные участки под ними |  | Батецкий муниципальный округ | 2025-2027 годы | 1.2.1. | Бюджет округа | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
|  | 1.3 | Безопасность дорожного движения |  | Батецкий муниципальный округ | 2025-2027 годы | 1.1.3. 1.2.1. 1.1.4 | Бюджет округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
|  | 1.4. | Мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности |  | Батецкий муниципальный округ | 2025-2027 годы | 1.1.3. 1.2.1. 1.1.4 | Бюджет округа | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Батецкий муниципальный округ | 2025-2030 годы | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет округа | 1833,3 | 2407,7 | 2407,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | 2047,0 | 2047,0 |  |  |  |
|  | 2.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезда к магазинам ул. Советская п. Батецкий в том числе услуги по строительному контролю. В рамках практики инициативного бюджетирования «Дорога к дому» |  | Батецкий муниципальный округ | 2025 год | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет округа | 405,6 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3070,5 | - | - |  |  |  |
|  | 2.2 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Батецкий муниципальный округ | 2025-2030 годы | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет округа | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | 2.3. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Батецкий муниципальный округ | 2025-2027 годы | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет округа | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | 2.3.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Обколи-Хочуни |  | Батецкий муниципальный округ | 2025 год | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет округа | 2000,0 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 11448,2 | 9569,7 | 11421,0 |  | " |  |

_______________________________________