ПАСПОРТ

муниципальной программы Батецкого муниципального района

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района»

1. Наименование муниципальной программы:

Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Батецкого муниципального района (далее - отдел).

3. Соисполнители муниципальной программы:

комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района (далее - комитет финансов);

организации производственной сферы (по согласованию).

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов муниципального района путем приобретения оборудования для очистки воды |  |  |  |
| 1.1.1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) | 36,3 | 36,2 | 36,1 |
| 1.1.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
| 1.1.3. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 41,9 | 41,8 | 41,7 |
| 1.1.4. | Уровень технической готовности объекта за год, соблюдение сроков выполнения работ (%) | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Задача 2: Развитие систем нецентрализованного водоснабжения населения |  |  |  |
| 1.2.1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 42,0 | 41,9 | 41,8 |
| 1.2.2. | Уровень готовности объекта за год, соблюдение сроков выполнения работ (%) | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Задача 3: Модернизация систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 1.3.1. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг (чел.) | - | 930 | 930 |
| 1.3.2. | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры (%) | - | 8 | 17 |

5. Сроки реализации муниципальной программы:

2023-2025 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджет-ные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | 4066,2 | - | 950,0 | - | 5016,2 |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 4066,2 | - | 950,0 | - | 5016,2 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

улучшение показателей качества, надежности и безопасности воды;

повышение удовлетворенности населения Батецкого муниципального района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.

I. Характеристика текущего состояния инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района, приоритеты цели государственной политики в указанной сфере

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Деятельность организаций коммунального комплекса муниципального района характеризуется низким качеством предоставляемых услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Для забора воды в районе используется 25 артезианских скважин, в том числе 6 в п. Батецкий.

Общая протяженность водопроводной сети района составляет 52,01 км. Износ водопроводных сетей составляет 94,2 процентов.

Пробы «Вода подземного источника централизованного водоснабжения» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем холодного водоснабжения»                       по показателям Жесткость общая, Железо (включая хлорное железо)                                по Fe, Мутность (по каолину).

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

К основным рискам относятся следующие:

законодательные риски, связанные с изменением законодательной базы;

финансово-экономические риски (повышение инфляции, снижение темпов экономического роста и бюджетных доходов).

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработки решений и рекомендаций по реализации мероприятий;

подготовки и предоставления в министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области отчетов о ходе и результатах реализации муниципальной программы, которые могут содержать предложения по корректировке муниципальной программы.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями муниципальной программы.

На реализацию указанных мероприятий муниципальной программы предусмотрено привлечение средств государственной поддержки и финансирование из средств бюджета района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 13.05.2022 № 286.

Отдел осуществляет:

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

_________________________

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Задача 1: Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов области путем приобретения оборудования для очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение, монтаж и обслуживание оборудования для очистки воды | отдел; комитет финансов; комитет образования Администрации Батецкого муниципального района | 2023-2025 | 1.1.1 1.1.2 | бюджет муниципального района | 107,8 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| 1.2. | Обеспечение населения качественной водой | отдел; комитет финансов; | 2023-2025 | 1.1.1 1.1.2 | бюджет муниципального района | 32,9 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| 1.3. | Подготовка схем водоснабжения и водоотведения | отдел; комитет финансов | 2023-2025 | 1.1.1 1.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| 1.4. | Подготовка и постановка на кадастровый учет земельных участков | отдел; комитет финансов | 2023-2025 | 1.1.1 1.1.2 | бюджет муниципального района | 60,0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| 1.5. | Изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертиз и прочие работы | отдел; комитет финансов | 2023-2025 | 1.1.1 1.1.2 | бюджет муниципального района | 749,3 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4066,2 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт комплексов водоподготовки артезианских скважин № 47-82, № 36-82, № 1/68, № 2/69, № 36-74, № 2423 п. Батецкий | отдел | 2024-2025 | 1.1.1 1.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Задача 2: Развитие систем нецентрализованного водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения | отдел; комитет финансов | 2023-2025 | 1.2.1 1.2.2 | бюджет муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Задача 3: Модернизация систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт централизованной водопроводной сети ул. Советская, ул. Комарова, ул. Первомайская, ул. Зосимова, в п. Батецкий Батецкого сельского поселения Батецкого района Новгородской области | отдел | 2024-2025 | 1.3.1 1.3.2 | бюджет муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | " |
| 3.2. | Строительство комплекса водоподготовки подземных вод в д. Мелковичи Батецкого муниципального района | отдел | 2024-2025 | 1.3.1 1.3.2 | бюджет муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
| 3.3. | Строительство комплекса водоподготовки подземных вод в д. Косицкое Батецкого муниципального района | отдел | 2024-2025 | 1.3.1 1.3.2 | бюджет муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
| 3.4. | Строительство комплекса водоподготовки подземных вод в д. Ясковицы Батецкого муниципального района | отдел | 2024-2025 | 1.3.1 1.3.2 | бюджет муниципального района | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |

_______________________________________