Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения

на 2016-2032 годы»

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Отдел по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района.

2. Соисполнители муниципальной программы:

комитет финансов Администрации муниципального района (далее комитет финансов);

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель: Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Повышение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); ежегодно % | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.2. | Приведение дорог в нормативное состояние; км | 25 | 27 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| 1.1.3. | Снижение показателей ДТП и приведение дорог в соответствие с «Проектом организации дорожного движения» ежегодно % | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.4. | Замена ДРЛ на светодиодные светильники уличного освещения |  |  | 50 | 50 | 50 | 305 |
| 1.2. | Задача: эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. ед. | - | - | - | - | - | 1 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2032 годы.

5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет Батецкого поселения | Всего |  |
| 2016-2018 | 4006,0 | - | 12776,2 | 16782,2 |  |
| 2019 | 2292,0 | - | 6240,8 | 8532,8 |  |
| 2020 | 10822,6 | - | 6188,8 | 17011,4 |  |
| 2021 | 10233,0 | - | 5700,6 | 15933,6 |  |
| 2022 | 10117,7 | - | 6464,3 | 16582,0 |  |
| 2023 | 9148,7 | - | 7431,0 | 16579,7 |  |
| 2024 | 4255,0 | - | 6090,7 | 10345,7 |  |
| 2025 | 2837,0 | - | 6259,4 | 9096,4 |  |
| 2026 | 2837,0 |  | 6049,6 | 8886,6 |  |
| 2027-2032 | 8500,5 | - | 35897,9 | 44398,4 |  |
| Итого | 65049,5 | - | 99099,3 | 164148,8 |  |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

-  развитие транспортной инфраструктуры

-  развитие сети дорог поселения

- снижение негативного воздействия транспорта  на окружающую среду и здоровья населения.

- повышение безопасности дорожного движения.

Описание муниципальной программы

- Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения

Батецкое сельское поселение расположено в западной части Батецкого района Новгородской области. Общая площадь территории Батецкого сельского поселения составляет 55,3 тыс. га и  включает участки, занятые преимущественно землями сельскохозяйственного назначения, землями населенных пунктов и лесного фонда. В состав Батецкого сельского поселение входят 53 населенных пункт. Административный центр сельского поселения посёлок Батецкий, где проживает около 70% всего населения сельского поселения.

Климат данной местности - умеренно континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7 гр. С. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах от 16,9 до 17,8 гр. С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-) 7,9 гр. – (-) 8,7 гр. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140, при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Мощность снежного покрова достигает в среднем 30-35 см.

В геологическом отношении поселение сложено спокойно залегающими породами.

На территории поселения находятся залежи известняка, доломита строительного камня, кирпичных глин, песка.

На территории Батецкого сельского поселения действующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

В состав территории Батецкого сельского поселения входят земли следующих 53 населенных пунктов: пос. Батецкий, дер. Антипово, дер. Батецко, дер. Бахарино, дер. Белая, дер. Большой Латовец, дер. Большая Удрая, дер. Большие Ясковицы, дер. Будыни, дер. Велеши, дер. Глухово, дер. Горка, дер. Городня, дер. Дрегла, дер. Дубровка, дер. Жегжичино, дер. Жили, дер. Заполье, дер. Змеева Гора, дер. Ивня, дер. Илемцы, дер. Косово, дер. Кострони, дер. Курино, дер. Кочино, дер. Лужки, дер. Любеховичи, дер. Малый Латовец, дер. Малая Удрая, дер. Малые Торошковицы, дер. Малые Ясковицы, дер. Мроткино, дер. Некрасово, дер. Несуж, дер. Нива, дер. Новые Гусины, дер. Новоселок, дер. Озерево, дер. Островищи, дер. Преображенка, дер. Радгостицы, дер. Раджа, дер. Радоли, дер. Русыня, дер. Сельцо, дер. Старые Гусины, дер. Ташино, дер. Торошино, дер. Уношковичи, дер. Холохно, дер. Хочени, дер. Черная, дер. Щепы.

Сооружения речного и воздушного  сообщения в Батецком сельском поселении отсутствуют.

Внешние транспортно-экономические связи Батецкого сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение.  Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.  Кроме этого, по территории сельского поселения проходят участок железной дороги Вырица-Дно длиной около 20 км (в границах поселения) и участок железной дороги Великий-Новгород- Луга длиной около 30 км (в границах поселения).

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Батецкого сельского поселения

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность (км) | Протяженность в границах с.п. (км) |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |
| Великий Новгород – Луга | 70,2 | 25,0 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |
| Медведь – Батецкий | 45,28 | 8,0 |
| Батецкое СП |  |  |
| Батецкий – Воронино | 25,5 | 25,2 |
| "Батецкий – Воронино" – Несуж | 9,65 | 9,65 |
| "Великий Новгород – Луга" – Малая Удрая | 2,0 | 2,0 |
| "Великий Новгород – Луга" – Ташино | 0,85 | 0,85 |
| Антипово – Курино | 6,2 | 6,2 |
| Батецкий – Косово | 2,06 | 2,06 |
| Батецкий – Русыня | 14,23 | 14,23 |
| Бахарино – Лужки | 8,65 | 8,65 |
| Городня – Радгостицы | 9,24 | 9,24 |
| Дубровка – Жили | 3,6 | 3,6 |
| Жегжичино – Кострони | 9,74 | 9,74 |
| Заупора – Русыня | 20,5 | 13,5 |
| Озерёво – Старые Гусины – Велеши | 8,42 | 8,42 |
| подъезд к дер. Батецко | 0,67 | 0,67 |
| подъезд к дер. Белая | 1,16 | 1,16 |
| подъезд к дер. Любеховичи | 1,72 | 1,72 |
| подъезд к дер. Уношковичи | 3,06 | 3,06 |
| подъезд к дер. Щепы | 0,5 | 0,5 |
| подъезд к п. Батецкий | 2,4 | 2,4 |
| Хочени – Сельцо | 2,4 | 2,4 |
| Чёрная – Большой Латовец | 4,5 | 4,5 |

Одной из основных проблем автодорожной сети Батецкого сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечает нормативным требованиям.

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (157 единиц/1000человек  в 2015году) оценивается как меньше средней (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с  областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV и V категории, предназначенных не для скоростного движения. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту.

Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2015 годы отмечается рост транспортных средств и рост уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Не все объекты социальной инфраструктуры и  административные здания хозяйствующих организаций обеспечены    парковочными местами.

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорог регионального значения «Новгород-Луга».

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Батецкого сельского поселения, утвержден решением Совета депутатов Батецкого сельского поселения от 18.03.2015 № 28-СД

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Батецкого сельского поселения входят 53 населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между п. Батецким и населенными пунктами поселения:

| Населенные пункты | Расстояние до п. Батецкий, км |
| --- | --- |
| деревня Антипово | 7,0 |
| деревня Батецко | 4,0 |
| деревня Бахарино | 9,0 |
| деревня Белая | 18,0 |
| Деревня Большой Латовец | 14,0 |
| Деревня Большая Удрая | 14,0 |
| деревня Большие Ясковицы | 13,0 |
| деревня Будыни | 25,0 |
| деревня Велеши, | 5,0 |
| деревня Глухово | 10,0 |
| деревня Горка | 6,0 |
| деревня Городня | 7,0 |
| деревня Дрегла | 11,0 |
| деревня Дубровка | 8,0 |
| деревня Жегжичино | 3,0 |
| деревня Жили | 10,0 |
| деревня Заполье | 12,0 |
| деревня Змеева Гора | 21,0 |
| деревня Ивня | 14,0 |
| деревня Илемцы, | 15,0 |
| деревня Косово | 2,0 |
| деревня Кострони | 13,0 |
| деревня Курино | 12,0 |
| деревня Кочино | 5,0 |
| деревня Лужки | 18,0 |
| деревня. Любеховичи | 14,0 |
| деревня Малый Латовец | 13,0 |
| деревня Малая Удрая | 13,0 |
| деревня Малые Торошковицы | 20,0 |
| деревня Малые Ясковицы | 12,0 |
| деревня Мроткино | 4,0 |
| деревня Некрасово | 21,0 |
| деревня Несуж | 29,0 |
| деревня Нива | 18,0 |
| деревня Новые Гусины | 10,0 |
| деревня Новоселок | 19,0 |
| деревня Озерево | 11,0 |
| деревня Островищи | 20,0 |
| деревня Преображенка | 17,0 |
| деревня Радгостицы | 16,0 |
| деревня Раджа | 18,0 |
| деревня Радоли | 8,0 |
| деревня Русыня | 16,0 |
| деревня Сельцо, | 13,0 |
| деревня Старые Гусины, | 9,0 |
| деревня Ташино | 17,0 |
| деревня Торошино | 16,0 |
| деревня Уношковичи | 10,0 |
| деревня Холохно | 14,0 |
| деревня Хочени | 15,0 |
| деревня Черная | 9,0 |
| деревня Щепы | 14,0 |

Населенные пункты Батецкого сельского поселения сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются  основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются ул. Советская, Первомайская, Лужская, Каипова.  Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица 2. Перечень муниципальных дорог общего пользования местного значения, в границах Батецкого сельского поселения

| № | Идентификационный номер | Наименование дороги | Протяженность (м) | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49 203 802 ОПМП-001 | П. Батецкий ул. Бобкова | 1000 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 2 | 49 203 802 ОПМП-002 | П. Батецкий ул. Дубецкая | 1500 | Ширина 5,0м, покрытие асфальтобетонное |
| 3 | 49 203 802 ОПМП-003 | П. Батецкий ул. Зосимова | 400 | Ширина 3,0м, покрытие гравийное |
| 4 | 49 203 802 ОПМП-004 | П. Батецкий ул. Каипова | 1000 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 5 | 49 203 802 ОПМП-005 | П. Батецкий ул. Комарова | 1200 | Ширина 5,0м, покрытие асфальтобетонное |
| 6 | 49 203 802 ОПМП-006 | П. Батецкий ул. Комсомольская | 1500 | Ширина 3,0м, покрытие асфальтобетонное |
| 7 | 49 203 802 ОПМП-007 | П. Батецкий ул. Кривая Траншейная | 500 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 8 | 49 203 802 ОПМП-008 | П. Батецкий ул. Лесная | 1500 | Ширина 4,0м, покрытие асфальтобетонное |
| 9 | 49 203 802 ОПМП-009 | П. Батецкий ул. Линейная | 1600 | Ширина 4,0м, покрытие 0,4 км асфальтобетонное, 1,2- гравийное |
| 10 | 49 203 802 ОПМП-010 | П. Батецкий ул. Мелиораторов | 500 | Ширина 3,0м, покрытие гравийное |
| 11 | 49 203 802 ОПМП-011 | П. Батецкий ул. Новая | 700 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 12 | 49 203 802 ОПМП-012 | П. Батецкий пер. Новгородский | 3000 | Ширина 6,0м, покрытие гравийное |
| 13 | 49 203 802 ОПМП-013 | П. Батецкий ул. Школьная | 300 | Ширина 5,0м, покрытие асфальтобетонное |
| 14 | 49 203 802 ОПМП-014 | П. Батецкий ул. Первомайская | 1100 | Ширина 5,0м, покрытие асфальтобетонное |
| 15 | 49 203 802 ОПМП-015 | П. Батецкий ул. Полевая | 300 | Ширина 5,0м, покрытие гравийное |
| 16 | 49 203 802 ОПМП-016 | П. Батецкий ул. Садовая | 1000 | Ширина 3,0м, покрытие гравийное |
| 17 | 49 203 802 ОПМП-017 | П. Батецкий ул. Совхозная | 700 | Ширина 4,0м, покрытие асфальтобетонное |
| 18 | 49 203 802 ОПМП-018 | П. Батецкий пер.Советский | 800 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 19 | 49 203 802 ОПМП-019 | П. Батецкий ул. Спортивная | 600 | Ширина 3,5м, покрытие гравийное |
| 20 | 49 203 802 ОПМП-020 | П. Батецкий пер. Типографский | 200 | Ширина 5,0м, покрытие 0,15км гравийное, 0,05 км асфальтобетонное |
| 21 | 49 203 802 ОПМП-021 | П. Батецкий пер. Траншейный | 200 | Ширина 4,0м, покрытие асфальтобетонное |
| 22 | 49 203 802 ОПМП-022 | П. Батецкий ул. Энергетиков | 700 | Ширина 5,0м, покрытие гравийное |
| 23 | 49 203 802 ОПМП-023 | П. Батецкий ул. Юбилейная | 400 | Ширина 4,0м, покрытие асфальтобетонное |
| 24 | 49 203 802 ОПМП-024 | П. Батецкий д.Мроткино | 1000 | Ширина 5,0м, покрытие гравийное |
| 25 | 49 203 802 ОПМП-025 | П. Батецкий д.Горка | 1000 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 26 | 49 203 802 ОПМП-026 | П. Батецкий д.Велеши | 1000 | Ширина 6,0м, покрытие гравийное |
| 27 | 49 203 802 ОПМП-027 | П. Батецкий д.Косово | 1000 | Ширина 5,0м, покрытие гравийное |
| 28 | 49 203 802 ОПМП-028 | П. Батецкий д.Радоли | 1000 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 29 | 49 203 802 ОПМП-029 | П. Батецкий д.Глухово | 500 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 30 | 49 203 802 ОПМП-030 | П. Батецкий д.Некрасово | 500 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 31 | 49 203 802 ОПМП-031 | П. Батецкий д.Дрёгла | 500 | Ширина 4,0м, покрытие грунтовое |
| 32 | 49 203 802 ОПМП-032 | П. Батецкий д.Преображенка | 1000 | Ширина 4,0м, покрытие грунтовое |
| 33 | 49 203 802 ОПМП-033 | П. Батецкий д.Хочени | 1000 | Ширина 5,0м, покрытие гравийное |
| 34 | 49 203 802 ОПМП-034 | П. Батецкий д.Сельцо | 600 | Ширина 3,5м, покрытие грунтовое |
| 35 | 49 203 802 ОПМП-035 | П. Батецкий привокзальная площадь | 70 | Ширина 50м, покрытие асфальтовое |
| 36 | 49 203 802 ОПМП-036 | П. Батецкий ул.Лужская подъезд к домам №№15,17 | 100 | Ширина 5,0м, покрытие асфальтобетонное |
| 37 | 49 203 802 ОПМП-037 | П. Батецкий ул.Первомайская подъезд к дому №47 | 50 | Ширина 4,0м, покрытие асфальтобетонное |
| 38 | 49 203 802 ОПМП-038 | П. Батецкий ул.Первомайская подъезд к домам № №33,35,37,39 | 200 | Ширина 4,0м, покрытие асфальтобетонное |
| 39 | 49 203 802 ОПМП-039 | П. Батецкий ул.Первомайская подъезд к дому №57А | 50 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 40 | 49 203 802 ОПМП-040 | П. Батецкий ул.Первомайская подъезд к дому №27 | 50 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 41 | 49 203 802 ОПМП-041 | П. Батецкий ул.Школьная подъезд к домам № №3,5,6 | 150 | Ширина 6,0м, покрытие гравийное |
| 42 | 49 203 802 ОПМП-042 | П. Батецкий ул.Комарова подъезд к домам № №11,13,15,17,19,21,25 | 350 | Ширина 5,0м, покрытие гравийное |
| 43 | 49 203 802 ОПМП-043 | П. Батецкий ул.Зосимова подъезд к домам № №23,25,27 | 150 | Ширина 5,0м, покрытие гравийное |
| 44 | 49 203 802 ОПМП-044 | П. Батецкий ул.Линейная подъезд к домам № №1,3,5 | 400 | Ширина 3,0м, покрытие гравийное |
| 45 | 49 203 802 ОПМП-045 | П. Батецкий ул.Лесная подъезд к домам № №3,7 | 100 | Ширина 5,0м, покрытие гравийное |
| 46 | 49 203 802 ОПМП-046 | П. Батецкий ул.Советская подъезд к домам № №47, 47А | 100 | Ширина 4,0м, покрытие асфальтобетонное |
| 47 | 49 203 802 ОПМП-047 | П. Батецкий ул.Советская подъезд к дому №39 | 100 | Ширина 4,0м, покрытие асфальтобетонное |
| 48 | 49 203 802 ОПМП-048 | П. Батецкий пер.Типографский подъезд к дому №6 | 50 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 49 | 49 203 802 ОПМП-049 | П. Батецкий ул.Кривая Траншейная подъезд к дому №1 | 50 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 50 | 49 203 802 ОПМП-050 | П. Батецкий ул.Первомайская подъезд к дому №45 | 50 | Ширина 4,0м, покрытие асфальтобетонное |
| 51 | 49 203 802 ОПМП-051 | подъезд к кладбищу «Чупрово» | 1300 | Ширина 4,5м, покрытие гравийное |
| 52 | 49 203 802 ОПМП-052 | подъезд к кладбищу «Нива» | 1300 | Ширина 4,5м, покрытие грунтовое |
| 53 | 49 203 802 ОПМП-053 | подъезд к кладбищу «Батецко» | 3000 | Ширина 3,0м, покрытие грунтовое |
| 54 | 49 203 802 ОПМП-054 | Д, Ивня | 1302 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 55 | 49 203 802 ОПМП-055 | Д. Раджа-д. Илемцы | 4000 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 56 | 49 203 802 ОПМП-056 | Д. М. Ясковицы | 276 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 57 | 49 203 802 ОПМП-057 | Д. Б. Ясковицы | 1541 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 58 | 49 203 802 ОПМП-058 | Д. Черная | 1119,2 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 59 | 49 203 802 ОПМП-059 | Д. Б. Латовец | 1547 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 60 | 49 203 802 ОПМП-060 | Д. М. Латовец | 800 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 61 | 49 203 802 ОПМП-061 | Д. Городня | 2951 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 62 | 49 203 802 ОПМП-062 | Д. Уношковичи | 2353 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 63 | 49 203 802 ОПМП-063 | Д. Белая | 2545 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 64 | 49 203 802 ОПМП-064 | Д.М. Удрая | 992 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 65 | 49 203 802 ОПМП-065 | Д. Б. Удрая | 653 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 66 | 49 203 802 ОПМП-066 | Д. Холохно | 546 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 67 | 49 203 802 ОПМП-067 | Д. Любеховичи | 962 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 68 | 49 203 802 ОПМП-068 | Д. Щепы | 549 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 69 | 49 203 802 ОПМП-069 | Д. Ташино | 1674,7 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 70 | 49 203 802 ОПМП-070 | Д. Жегжичино | 871 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 71 | 49 203 802 ОПМП-071 | Д. Кочино | 1010 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 72 | 49 203 802 ОПМП-072 | Д. Антипово | 598 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 73 | 49 203 802 ОПМП-073 | Д Дубровка | 659 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 74 | 49 203 802 ОПМП-074 | Д. Жили | 425 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 75 | 49 203 802 ОПМП-075 | д Кострони | 962 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 76 | 49 203 802 ОПМП-076 | Д. Курино | 526 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |
| 77 | 49 203 802 ОПМП-077 | Д. Торошино | 628 | Ширина 4,0м, покрытие гравийное |

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 01.02.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 58,7 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс.кв.м. | 266,4 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 9 |

В результате анализа улично-дорожной сети Батецкого сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2016 г. составил 157 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 480 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с областным центром и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходным сообщением. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения,  развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

Оценка эффективности мероприятий  по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития  транспортной инфраструктуры

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

- формирование условий для социально- экономического развития поселения

-повышение безопасности транспортного обслуживания населения

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.:

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения

Администрация Батецкого  муниципального района осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 16 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей». Принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется ежегодно и включает в себя следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

II. Перечень и анализ социальных,

финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

К основным рискам относятся следующие:

законодательные риски, связанные с изменением законодательной базы;

демографические риски, в том числе с миграцией населения Батецкого сельского поселения из-за отсутствия рабочих мест;

социальные риски, включающие в себя риски,  связанные с оплатой труда на предприятиях поселения;

финансово-экономические риски (недостаток внебюджетных источников, изменение ситуации на международном и внутреннем рынках, изменение государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства).

Управление рисками реализации муниципальной программы  будет осуществляться на основе:

проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий;

подготовки и предоставления в комитет экономики Администрации Батецкого муниципального района отчетов о ходе и результатах реализации муниципальной программы, которые могут содержать предложения по корректировке муниципальной программы.

III. Механизм управления реализацией муниципальной	 программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями муниципальной программы.

На реализацию указанных мероприятий муниципальной программы предусмотрено привлечение средств государственной поддержки и финансирование из средств бюджета района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 06.12.2013 № 759.

Управление осуществляет:

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

__________________________

Приложение

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» на 2016-2032 годы

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансовых средств по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. Задача: Повышение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел по работе с территориями | 2016-2032 | 1.1.2. 1.2.2. | Бюджет поселения | 5062,1 | 2109,3 | 2468,3 | 2115,5 | 2588,5 | 3914,6 | 2556,1 | 2837,1 | 2917,6 | 22566,5 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1109,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные участки под ними | Отдел по работе с территориями | 2016-2032 | 1.2.1. | Бюджет поселения | 293,0 | 100,00 | 100,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 1820,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 57,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Безопасность дорожного движения | Отдел по работе с территориями | 2016-2032 | 1.1.3. 1.2.1. 1.1.4 | Бюджет поселения | 730,0 | 50,0 | 20,0 | - | 50,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 850,0 |  |
| 1.4 | Уличное освещение | Отдел по работе с территориями | 2016-2032 | 1.1.3. 1.1.4. 1.2.1. | Бюджет поселения | 1981,0 | 93,3 | 661,8 | 269,4 | 359,6 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 2216,3 |  |
| 1.5 | Осуществление мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетического ресурса при эксплуатации системы наружного освещения в Батецком сельском поселении | Отдел по работе с территориями | 2016-2032 | 1.1.4 | Бюджет поселения | 826,0 | 2615,0 | 2550,0 | 2757,6 | 2868,4 | 2818,4 | 2710,6 | 2722,3 | 2382,0 | - |  |
| 2. Задача: Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел по работе с территориями | 2016-2032 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | 2538,9 | 825,8 | 158,9 | 240,0 | 240,0 | 130,0 | 100,0 | 75,0 | 75,0 | 7360,6 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1780,9 | 1240,3 | - | - | - | - | - | 1418,5 | 1418,5 | - |  |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел по работе с территориями | 2024 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | 114,4 | 75,0 | 75,0 | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 2172,8 | 1418,5 | 1418,5 | - |  |
| 2.2.1 | Софинансирование на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел по работе с территориями | 2022-2032 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области (период апрель 2024 года- октябрь 2024 года) | Отдел по работе с территориями | 2024 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | 85,4 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 1622,8 | - | - | - |  |
| 2.2.4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области (период ноябрь 2024 года- декабрь 2024 года) | Отдел по работе с территориями | 2024 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | 29,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 550,0 | - | - | - |  |
| 2.2.5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Комарова | управление | 2020 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | 109,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 2073,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Мелиораторов | управление | 2020 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | 13,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 245,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.7 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения пер. Советский. | управление | 2020 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | 8,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 164,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.8 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Комарова, 2 этап в п. Батецкий | управление | 2020 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 2821,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.9 | Ремонт части автомобильной дороги по ул. Советская, д. Городня | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 19,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 361,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.10 | Ремонт части автомобильной дороги по ул. Бобкова п. Батецкий | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 11,4 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 216,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.11 | Ремонт части автомобильной дороги по ул. Дубецкая п. Батецкий | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 5,8 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 110,8 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия части автомобильной дороги по пер. Советский, п. Батецкий | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 34,8 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 660,3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.13 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул.Совхозная от ПК 0+00 до ПК 1+41,65 п. Батецкий Батецкого сельского поселения Батецкого района Новгородской области | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 38,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 609,7 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.14 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по пер. Траншейный п. Батецкий | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 39,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 743,6 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.15 | "Дорога к дому" Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от ул. Первомайская к МАДОУ "Детский сад п. Батецкий" п. Батецкий | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 22,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 426,9 | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.16 | "Дорога к дому" Ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к домам 33,37-39 по ул. Первомайская, п. Батецкий | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 37,7 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 716,3 | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.17 | "Дорога к дому" Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Лесная, п. Батецкий | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 68,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 1293,8 | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.18 | "Дорога к дому" Ремонт части автомобильной дороги по ул. Садовая, п. Батецкий | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 7,6 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 144,4 | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.19 | Ремонт асфальтобетонного покрытия части автомобильной дороги по пер. Типографскому, п. Батецкий | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 33,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 635,6 | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.20 | Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Батецкого сельского поселения | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 46,3 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 759,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.21 | Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 35,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 669,1 | - |  | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел по работе с территориями | 2016-2032 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | 699,3 | 17,2 | - | - | - | - | - | - | - | 9585,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 935,5 | 318,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.1 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ямочный ремонт ул. Дубецкая, ул. Зосимова, ул. Комарова, ул.Комсомольская, пер. Советский, пер. Траншейный, ул. Юбилейная, ул. Каипова, проезд между ул. Советская и ул. Каипова, подъезд к д. 33 ул. Первомайская. | управление | 2020 |  | Бюджет поселения | - | - | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 332,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц: ул. Дубецкая, ул. Комсомольская, пер. Траншейный, проезд между ул. Советской и ул. Каипова, ул. Первомайская, ул. Первомайская проезд к д. № 33, пер. Типографский | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 19,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 362,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.3 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц: ул. Дубецкая, ул. Комсомольская, ул. Каипова, пер. Типографский находящихся в п. Батецкий | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Устройство и ремонт тротуаров (ремонт тротуара по ул. Первомайской) | Отдел по работе с территориями | 2016-2032 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | 645,9 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 123,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5 | Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Новая в п. Батецкий | Отдел по работе с территориями | 2016-2032 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | 430,2 | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | 733,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Новая в посёлке Батецкий | управление | 2020 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | 53,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 5185,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7 | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия части автомобильной дороги по ул. Юбилейная, от ПК 0+00 до ПК 2+89, от ПК 2+89 до ПК 3+94 | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 15,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 1494,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия части автомобильной дороги по ул. Линейной | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 19,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 1885,6 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Зосимова | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 17,0 | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 1681,4 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7.4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия части автомобильной дороги по ул.Совхозная, от ПК 1+41,65 до 4+52,4 п. Батецкий Батецкого сельского поселения Батецкого района Новгородской области | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 14,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 1439,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7.5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Дубецкая, от ПК0+00 до ПК6+80, п. Батецкий Батецкого сельского поселения Батецкого района Новгородской области | управление | 2022 |  | Бюджет поселения | - | - | - | - | 45,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 4468,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.7.6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по пер. Советский, от ПК0+00 до ПК2+62,5, п. Батецкий Батецкого сельского поселения Батецкого района Новгородской области | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 17,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 1673,7 | - | - | - | - | - |  |
| 2.7.7 | "Дорога к дому" Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Спортивная, от ул. Лужская до д. № 9 по ул. Спортивная п. Батецкий (включая услуги по строительному контролю) | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | 64,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 1215,5 | - | - | - | - |  |
| 2.7.8 | "Дорога к дому" Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Спортивная, от ул. Комарова до д. № 7А по ул. Спортивная п. Батецкий (включая услуги по строительному контролю) | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | 71,8 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 1363,5 | - | - | - | - |  |
| 2.7.9 | Ремонт автомобильной дороги ул. Садовая, (от ул. Комарова до ул. Лужская) п. Батецкий | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | 19,1 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 363,6 | - | - | - | - |  |
| 2.7.10 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения, проезда от ул. Советская до ул. Каипова, п. Батецкий Батецкого района Новгородского района | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | 6,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 587,6 | - | - | - | - |  |
| 2.7.11 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения, ул. Комсомольская, п. Батецкий Батецкого района Новгородского района | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | 21,7 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 2151,7 | - | - | - | - |  |
| 2.7.12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения, проезд Мелиораторов от ул. Лужская до участкового пункта полиции, п. Батецкий Батецкого района Новгородского района | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | 10,4 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 1027,9 | - | - | - | - |  |
| 2.7.13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, ул. Совхозная (2 часть), п. Батецкий Батецкого района Новгородского района | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 221,8 | - | - | - | - |  |
| 2.7.14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, пер. Молодежный, п. Батецкий | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | 26,1 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 495,9 | - | - | - | - |  |
| 2.7.15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, подъезд к домам 24,26 по ул. Энергетиков п. Батецкий | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | 121,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 255,5 | - | - | - | - |  |
| 2.7.16 | "Дорога к дому" Ремонт асфальтобетонного покрытия части автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезда к домам №11, 13, 15, 17, 19, 25 по ул. Комарова п. Батецкий Батецкого сельского поселения Батецкого района Новгородской области | Отдел по работе с территориями | 2024 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | 109,6 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 2082,3 | - | - | - |  |
| 2.8 | Услуги по строительному контролю (Пост. Прав.РФ № 468 от 21.06.2010-2,14%) | Отдел по работе с территориями | 2023-2032 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8.1 | Услуги по строительному контролю Ремонта проезда от ул. Советская до ул. Каипова п. Батецкий | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 10,2 | - | - | - | - |  |
| 2.8.2 | Услуги по строительному контролю Ремонта ул. Комсомольская п.Батецкий | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - |  |
| 2.8.3 | Услуги по строительному контролю Ремонта проезда Мелиораторов от ул. Лужская до участкового пункта полиции, п. Батецкий | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 18,0 | - | - | - | - |  |
| 2.9 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1 .2. | Бюджет поселения | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.9.1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Батецкий, ул. Бобкова | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1 .2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | 14,1 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 1400,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 16782,2 | 8532,8 | 17011,4 | 15933,9 | 16582,0 | 16579,7 | 10345,7 | 9096,4 | 8886,6 | 44398,4 | " |