**Муниципальная программа**

**«Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района» на 2017-2026 годы**

**Паспорт муниципальной программы**

**1. Наименование муниципальной программы:**

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района» на 2017-2026 годы.

**2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Батецкого муниципального района (далее отдел).

**3. Соисполнители муниципальной программы:**

ведущий специалист Администрации Батецкого муниципального района;

комитет финансов Администрации муниципального района (далее комитет);

отдел муниципального имущества Администрации муниципального района (далее отдел муниципального имущества);

дорожные организации – победители конкурсов и электронных аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее подрядная организация).

**4. Подпрограммы муниципальной программы:**

«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района»;

«Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района».

**5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель: Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1 | Задача: Развитие сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности |
| 1.1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)  | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,3 |
| 1.1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 75 | 72 | 69 | 69 | 63 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 |
| 1.1.3. | Доля протяженности автомобильных дорог в отношении которых проведена паспортизация, постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Цель: Обеспечение безопасного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |
| 2.1. | Задача: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий |
| 2.1.1. | Предупреждение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**6. Сроки реализации муниципальной программы:** 2017-2026 годы.

**7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Источники финансирования |  |
| областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | ВСЕГО |  |
| 2017 | 157,0 | - | 156,4 | 313,4 |  |
| 2018 | 82,0 | - | 406,4 | 488,4 |  |
| 2019 | 179,0 | - | 290,4 | 469,4 |  |
| 2020 | 227,0 | - | 227,4 | 454,4 |  |
| 2021 | 284,3 | - | 218,9 | 503,2 |  |
| 2022 | 403,0 | - | 276,7 | 679,7 |  |
| 2023 | 365,0 | - | 443,4 | 808,4 |  |
| 2024 | 422,0 | - | 22,23 | 444,23 |  |
| 2025 | 281,0 | - | 14,8 | 295,8 |  |
| 2026 | 281,0 | - | 14,8 | 295,8 |  |
| ВСЕГО | 2681,3 | - | 2071,43 | 4752,73 |  |

**8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 3,0 % ежегодно;

улучшение технического состояния дорожной сети и ее обустройства;

снижение количества жалоб населения на состояние автомобильных дорог местного значения;

предупреждение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 процентов ежегодно.

**Описание муниципальной программы**

**I . Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности населения Батецкого муниципального района является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Батецкого муниципального района, ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории Батецкого муниципального района подразделяются на дороги регионального, межмуниципального и местного значения муниципального района и поселений.

Автомобильными дорогами местного значения, подъездными автомобильными дорогами к населенным пунктам Батецкого муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района вне границ населенных пунктов, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений.

Батецкий район является динамично развивающимся районом Новгородской области. Регулярно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района является:

низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

отсутствие отвода ливневых вод;

низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

отсутствие оборудования защитных дорожных сооружений;

отсутствие искусственных дорожных сооружений;

отсутствие освещённости автомобильных дорог.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района.

Развитие дорожной сети Батецкого муниципального района, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Батецкого муниципального района.

**II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

К основным рискам относятся следующие:

законодательные риски, связанные с изменением законодательной базы;

финансово-экономические риски (повышение инфляции, снижение темпов экономического роста и бюджетных доходов).

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

проведение мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработка прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий;

подготовка и предоставление в департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области отчетов о ходе и результатах реализации муниципальной программы, которые могут содержать предложения по корректировке муниципальной программы.

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями муниципальной программы.

На реализацию указанных мероприятий муниципальной программы предусмотрено привлечение средств областного бюджета (субсидия на дорожную деятельность) и средства бюджета района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 06.12.2013 № 759.

Отдел осуществляет:

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показатели из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Задача 1 – развитие сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности |  |
| 1. | Реализация подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района» | отдел;комитет;подрядная организация | 2017-2026 годы | 1.1.1.1.1.2.1.1.3. | областной бюджет | 157,0 | 82,0 | 179,0 | 227,0 | 284,3 | 403,0 | 365,0 | 422,0 | 281,0 | 281,0 |  |
| местный бюджет | 150,4 | 406,2 | 290,4 | 227,4 | 218,9 | 260,9 | 443,4 | 22,23 | 14,8 | 14,8 |  |
| Задача 2 – предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий |  |
| 2. | Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района» | ведущий специалист; комитет | 2017-2026 годы | 2.1.1. | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 6,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение № 1

к муниципальной программе

 «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района на 2017 – 2019 годы»

**подпрограмма**

"Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района»

**Паспорт подпрограммы**

**1. Исполнители подпрограммы:**

отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района (далее отдел).

**2. Соисполнители подпрограммы:**

комитет финансов Администрации муниципального района (далее комитет);

отдел муниципального имущества Администрации муниципального района (далее отдел муниципального имущества);

дорожные организации – победители конкурсов и электронных аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее подрядная организация).

**3. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:**

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Задача: Развитие сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности |  |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)  | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,3 |  |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 75 | 72 | 69 | 69 | 63 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 |  |
| 1.3. | Доля протяженности автомобильных дорог в отношении которых проведена паспортизация, постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | " |

**4. Сроки реализации подпрограммы:**

2017-2026 годы.

**5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Источники финансирования |  |
| областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | ВСЕГО |  |
| 2017 | 157,0 | - | 150,4 | 307,4 |  |
| 2018 | 82,0 | - | 406,2 | 488,2 |  |
| 2019 | 179,0 | - | 290,4 | 469,4 |  |
| 2020 | 227,0 | - | 227,4 | 454,4 |  |
| 2021 | 284,3 | - | 218,9 | 503,2 |  |
| 2022 | 403,0 | - | 276,7 | 679,7 |  |
| 2023 | 365,0 | - | 443,4 | 808,4 |  |
| 2024 | 422,0 | - | 22,23 | 444,23 |  |
| 2025 | 281,0 | - | 14,8 | 295,8 |  |
| 2026 | 281,0 | - | 14,8 | 295,8 |  |
| ВСЕГО | 2681,3 | - | 2065,23 | 4746,53 |  |

**6.** **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**:

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 3,0 % ежегодно;

улучшение технического состояния дорожной сети и ее обустройства;

снижение количества жалоб населения на состояние автомобильных дорог местного значения.

**Мероприятия подпрограммы**

**«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов**

**муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.)  |  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год |  |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | **Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Батецкого муниципального района в т.ч.:** | отдел;комитет;подрядная организация | 2017-2026годы | 1.1. | **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **227,0** | **284,3** | **190,0** | **171,6** | **211,0** | **140,5** | **140,5** |  |
| **местный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **13** | **17,5** | **10,0** | **9,0** | **11,11026** | **7,39** | **7.39** |  |
| - д. Обколи - д. Хочуни | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - подъезд к деревни Ивня | областной бюджет | - | - | - | 227,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |  |
| -д. Раджа - д. Змеева Гора | областной бюджет | - | - | - | - | 284,3 | - | 171,6 | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | 17,5 | - | 9,0 | - | - | - |  |
| д.Малая Удрая – д.Холохно  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 190,0 | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - |  |
| -подъезд к кладбищу «Чупрово» | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 211,0 | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 11,11 | - | - |  |
| 2. | **Содержание автодорог вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района в т.ч.:** | отдел;комитет;подрядная организация | 2017-2026годы | 1.2. | **областной бюджет** | **157,0** | **28,8** | **179,0** | **-** | **-** | **213,0** | **193,4** | **211,0** | **140,5** | **140,5** |  |
| **местный бюджет** | **150,4** | **399,2** | **283,8** | **196,4** | **191,8** | **255,7** | **404,4** | **11,11974** | **7,41** | **7,41** |  |
| -Обколи-д.Хочуни | областной бюджет | - | - | - | - | - | 213,0 | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | 11,8 | - | - | - | - |  |
| -подъезд к кладбищу «Чупрово» | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 193,4 | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 10,2 | - | - | - |  |
| 3. | Проведение паспортизации, постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги | отдел муниципального имущества;комитет; | 2017-2026годы | 1.3. | областной бюджет | - | 53,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | 2,8 | - | 18,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Изготовление ПСД, проведение экспертиз и прочие работы, услуги | отдел;комитет;подрядная организация | 2017-2026годы | 1.4. | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | 4,2 | 6,6 | - | 9,6 | 11,0 | 30,0 | - | - | - |  |
| **Итого:**  | **307,4** | **488,2** | **469,4** | **454,4** | **503,2** | **679,7** | **808,4** | **444,23** | **295,8** | **295,8** |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

 «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района на 2017-2019 годы»

**подпрограмма**

«Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района»

**Паспорт подпрограммы**

**1. Исполнители подпрограммы:**

Ведущий специалист Администрации Батецкого муниципального района;

комитет финансов Администрации муниципального района (далее комитет).

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Задача: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий |  |
| 1.1. | Предупреждение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

**3. Сроки реализации подпрограммы**:

2017-2026 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Источники финансирования |  |
| областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | ВСЕГО |  |
| 2017 | - | - | 6,0 | 6,0 |  |
| 2018 | - | - | 0,2 | 0,2 |  |
| 2019 | - | - | - | - |  |
| 2020 | - | - | - | - |  |
| 2021 | - | - | - | - |  |
| 2022 | - | - | - | - |  |
| 2023 | - | - | - | - |  |
| 2024 | - | - | - | - |  |
| 2025 | - | - | - | - |  |
| 2026 | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | - | - | 6,2 | 6,2 |  |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**:

предупреждение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 процентов ежегодно.

**Мероприятия подпрограммы**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполни-тель | Срок реализа-ции | Целевой показатель(номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования(тыс. руб.) |  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ведущий специалист;комитет | 2017-2026годы | 1.1. | местный бюджет | 6,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Публикации материалов на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам безопасности дорожного движения  | ведущий специалист | 2017-2026годы | 1.1. | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения | ведущий специалист;ОГИБДД | 2017-2026годы | 1.1 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Обеспечение защиты жизни и здоровья граждан | ведущий специалист | 2017-2026годы | 1.1. | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого:  | 6,0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |