«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Батецкого сельского поселения

Батецкого муниципального района

Новгородской области на 2018-2022

годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2022 годы |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 5 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 44,8 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % | 20.5 |
| 4. | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | Ед. | 5 |
| 5. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 10 » |

1.4. Приложение № 2 к программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Батецкого сельского поселения

Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы»

«Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирова-ния |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государствен-ный заказчик координатор, участник |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБЦ | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1. | Программа, всего: |  | Ответственный исполнитель: Управление по работе с территориями. Соисполнитель: Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области, жители поселка |  |  |  |  |  | 989,997 | 989,997 | 989,997 | 989,997 | 989,997 |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 511,266 | 511,266 | 511,266 | 511,266 | 511,266 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 226,111 | 226,111 | 226,111 | 226,111 | 226,111 |  |
|  | - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | 184,344 | 184,344 | 184,344 | 184,344 | 184,344 |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | 68,276 | 68,276 | 68,276 | 68,276 | 68,276 |  |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего: |  |  |  |  |  |  |  | 682,757 | 682,757 | 682,757 | 682,757 | 682,757 |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 340,844 | 340,844 | 340,844 | 340,844 | 340,844 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 150,741 | 150,741 | 150,741 | 150,741 | 150,741 |  |
|  | - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | 122,896 | 122,896 | 122,896 | 122,896 | 122,896 |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | 68,276 | 68,276 | 68,276 | 68,276 | 68,276 |  |
| 3. | Благоустройство общественных пространств, всего: |  |  |  |  |  |  |  | 307,240 | 307,240 | 307,240 | 307,240 | 307,240 |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 170,422 | 170,422 | 170,422 | 170,422 | 170,422 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 75,37 | 75,37 | 75,37 | 75,37 | 75,37 |  |
|  | - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | 61,448 | 61,448 | 61,448 | 61,448 | 61,448 |  |
|  | - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | -» |  |

1.5. Приложения № 3 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Батецкого сельского поселения

Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименова-ние мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показа-тель (номер целевого показателя из паспорта муници-пальной прог-раммы) | Источ-ник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Задача 1. Благоустройство территорий Батецкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов администра-тивного центра Батецкого сельского поселения - поселка Батецкий | Управление; комитет финан-сов | 2018-2022 годы | 1.1.1. | федеральный бюджет област-ной бюджет местный бюджет внебюд-жетные источни-ки | 340,844 150,741 122,896 68,276 | 340,844 150,741 122,896 68,276 | 340,844 150,741 122,896 68,276 | 340,844 150,741 122,896 68,276 | 340,844 150,741 122,896 68,276 |  |
| 1.2. | Благоустройство обществен-ных территорий администра-тивного центра Батецкого сельского поселения - поселка Батецкий | Управление; Комитет финан-сов | 2018-2022 годы | 1.1.2. | федера-льный бюджет област-ной бюджет местный бюджет | 170,422 75,37 61,448 | 170,422 75,37 61,448 | 170,422 75,37 61,448 | 170,422 75,37 61,448 | 170,422 75,37 61,448 |  |
| Задача 2: Развитие территорий Батецкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение соглашений по благоустройству своих территорий между собственни-ками жилых домов и Администра-цией Батецкого муниципаль-ного района | Управление | 2018-2022 годы | 1.2.1. | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Утверждение дизайн-проектов и сметных расчетов благоустрой-ства дворовых территорий многоквартирных домов администра-тивного центра Батецкого сельского поселения - поселка Батецкий | Управление | 2018-2022 годы | 1.2.2. | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Утверждение дизайн-проектов и сметных расчетов благоустрой-ства-обществен-ных территорий администра-тивного центра Батецкого сельского поселения - поселка Батецкий | Управление | 2018-2022 годы | 1.2.3. | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 3. Повышение уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Батецкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Информиро-вание граждан о реализации мероприятий по благоустройству территорий администра-тивного центра Батецкого сельского поселения - поселка Батецкий | Управление | 2018-2022 годы | 1.3.2 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Открытое обсуждение обществен-ных территорий, подлежащих благоустрой-ству | Управление | 2018-2022 годы | 1.3.2 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Участие в разработке проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов администра-тивного центра Батецкого сельского поселения - поселка Батецкий | Управление | 2018-2022 годы | 1.3.1 | - | - |  |  |  | » |  |

1.6. Приложение № 5 к Программе  изложить в новой редакции:

«Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Батецкого сельского поселения

Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий Батецкого сельского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2022 годах

| № п/п | Адрес общественной территории | Площадь кв. м. | Уровень благоустройства | Заключение инвентаризационной комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий привокзальная площадь | 2116 | средний | Требует благоустройства по видам работ: посадка декоративного кустарника, обустройство газонов, объемных цветочных фигур, установка скамеек, урн. |
| 2. | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий ул. Первомайская, стадион у ФСК | 25551 | средний | Требует благоустройства по видам работ: подъезд к стадиону, строительство трибун для зрителей вокруг футбольного поля, установка урн. |
| 3. | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий ул. Лесная, территория музея | 2000 | низкий | Требует благоустройство по видам работ: подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн. Разбивка клумб. |
| 4. | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий ул. Советская, сквер | 5881 | Вновь образуемый объект | Обустройство сквера подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн. |
| 5. | Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение, п. Батецкий ул. Зосимова, территория ярмарки | 971 | средний | Требует благоустройства по видам работ: подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, устройство асфальто-бетонного покрытия |

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                В.Н. Иванов

ат

№ 56п