1.1. Заменить в заголовке к тексту и в пункте 1 постановления наименование муниципальной программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района на 2015-2018 годы» на «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района»;

1.2. Изложить паспорт  муниципальной программы  в редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы Батецкого муниципального района

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района »

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района (далее отдел).

2. Соисполнители муниципальной программы:

комитет финансов Администрации муниципального района (далее комитет финансов);

организации производственной сферы (по согласованию).

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов муниципального района путем приобретения оборудования для очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) | 57,8% | 55,2% | 49,8% | 44,4% | 41,7% | 39,0% | 36,3% |
| 1.1.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 3,5% | 3,0% | 2,8% | 2,6% | 2,4% | 2,2% | 2,0% |
| 1.2. | Задача: Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) населенных пунктов области за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 28,6 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |

4. Сроки реализации муниципальной программы:

2015-2021 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | ВСЕГО |
| 2015 | 1500,0 | - | 35,1 | 1535,1 |
| 2016 | 1975,0 | - | 72,5 | 2047,5 |
| 2017 | 1578,0 | - | 276,6 | 1854,6 |
| 2018 | - |  | 147,0 | 147,0 |
| 2019 |  |  | 212,0 | 212,0 |
| 2020 |  |  | 15,0 | 15,0 |
| 2021 |  |  | 15,0 | 15,0 |
| ВСЕГО | 5053,0 | - | 773,2 | 5826,2 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

улучшение показателей качества, надежности и безопасности воды;

повышение удовлетворенности населения Батецкого муниципального района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.

Описание муниципальной программы

I. Характеристика текущего состояния системы водоснабжения

в Батецком муниципальном районе

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Деятельность организаций коммунального комплекса муниципального района характеризуется низким качеством предоставляемых услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Для забора воды в районе используется 20 артезианских скважин, в том числе 6 в п. Батецкий.

Общая протяженность водопроводной сети района составляет 46,6 км. Износ водопроводных сетей составляет 76 процентов.

Пробы «Вода подземного источника централизованного водоснабжения» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям Жесткость общая, Железо (включая хлорное железо) по Fe, Мутность (по каолину).

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

К основным рискам относятся следующие:

законодательные риски, связанные с изменением законодательной базы;

финансово-экономические риски (повышение инфляции, снижение темпов экономического роста и бюджетных доходов).

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработки решений и рекомендаций по реализации мероприятий;

подготовки и предоставления в департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области отчетов о ходе и результатах реализации муниципальной программы, которые могут содержать предложения по корректировке муниципальной программы.

III. Механизм управления реализацией муниципальной	 программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями муниципальной программы.

На реализацию указанных мероприятий муниципальной программы предусмотрено привлечение средств государственной поддержки и финансирование из средств бюджета района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 06.12.2013 № 759.

Отдел осуществляет:

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы. »

1.3. Изложить мероприятия  муниципальной программы в редакции:

«Мероприятия  муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол-нитель |  | Срок реали-зации |  | Целевой показатель (номер показателя из паспорта муниципа-льной программы) | Источник финансиро-вания |  | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| Задача: Развитие систем центрального водоснабжения населенных пунктов области путем приобретения оборудования для очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и монтаж оборудования для очистки воды | отдел; комитет финансов |  | 2015-2019 |  | 1.1.1 1.1.2 | бюджет муниципаль-ного района |  | 35,1 |  | - |  | 70,0 |  | - |  | 17,0 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1500,0 |  | 1975,0 |  | 1330,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2. | Обеспечение бесперебойного функционирования оборудования для очистки воды | отдел; комитет финансов |  | 2016-2018 |  | 1.1.1 1.1.2 | бюджет муниципаль-ного района |  | - |  | 64,5 |  | 7,1 |  | 2,6 |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  | 64,0 |  | 50,0 |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.3. | Обеспечение населения качественной питьевой водой | отдел; комитет финансов |  | 2016-2021 |  | 1.1.1 1.1.2 | бюджет муниципаль-ного района |  | - |  | 8,0 |  | 45,0 |  | 29,6 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |
| 1.4. | Подготовка схем водоснабжения и водоотведения | отдел; комитет финансов |  | 2017 |  | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет муниципаль-ного района |  | - |  | - |  | 70,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.5. | Подготовка и постановка на кадастровый учет земельных участков под источниками водоснабжения | отдел; комитет финансов |  | 2018-2019 |  | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет муниципаль-ного района |  | - |  | - |  | - |  | 36,0 |  | 30,0 |  | - |  | - |  |
| Задача: Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) населенных пунктов области за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство канализационно-насосной станции в системе водоотведения по ул.Комарова в п.Батецкий | отдел; комитет финансов | 2015-2017 |  | 1.2.1 |  |  | бюджет муниципаль-ного района |  | - |  | - |  | 84,5 |  | - |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  | 184,0 |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 2.2. | Обеспечение ввода в эксплуатацию канализационно-насосной станции в системе водоотведения по ул.Комарова в п.Батецкий | отдел; комитет финансов | 2015-2018 |  | 1.2.1 |  |  | бюджет муниципаль-ного района |  | - |  | - |  | - |  | 28,8 |  | - |  | - | - |  |
| 2.3. | Подключение к канализационно-насосной станции жилых домов по ул. Комарова в п. Батецкий | отдел; комитет финансов | 2019 |  | 1.2.1 |  |  | бюджет муниципаль-ного района |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 150,0 |  | - | -» |  |