Приложение

к постановлению Администрации

Батецкого муниципального района

от  25.01.2023 № 29

"Приложение

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» на 2016-2032 годы

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муници-пальной программы | Источник финанси-рования | Объем финансовых средств по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. Задача: Повышение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление | 2016-2032 | 1.1.2. 1.2.2. | Бюджет поселения | 5062,1 | 2109,3 | 2468,3 | 2115,5 | 2588,5 | 2232,7 | 2494,7 | 2710,5 | 28370,4 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1109,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные участки под ними | управление | 2016-2032 | 1.2.1. | Бюджет поселения | 293,0 | 100,00 | 100,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 2120,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 57,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Безопасность дорожного движения | управление | 2016-2032 | 1.1.3. 1.2.1. 1.1.4 | Бюджет поселения | 730,0 | 50,0 | 20,0 | - | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 970,0 |  |
| 1.4 | Уличное освещение | управление | 2016-2032 | 1.1.3. 1.1.4. 1.2.1. | Бюджет поселения | 1981,0 | 93,3 | 661,8 | 269,4 | 359,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2716,3 |  |
| 1.5 | Осуществление мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетического ресурса при эксплуатации системы наружного освещения в Батецком сельском поселении | управление | 2016-2032 | 1.1.4 | Бюджет поселения | 826,0 | 2615,0 | 2550,0 | 2757,6 | 2868,4 | 2818,4 | 2213,3 | 2213,3 | - |  |
| 2. Задача: Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт и содержание автомо-бильных дорог общего пользования местного значения | управление | 2016-2032 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | 2538,9 | 825,8 | 158,9 | 240,0 | 240,0 | 130,0 | 100,0 | 100,0 | 7510,6 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1780,9 | 1240,3 | - | - | - | - | 2463,0 | 2463,0 | 8500,5 |  |
| 2.1.1 | Софинансирование на ремонт и содержание автомо-бильных дорог общего пользования местного значения | управление | 2022-2032 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | 130,0 | 130,0 | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Комарова | управление | 2020 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | 109,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 2073,8 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Мелиораторов | управление | 2020 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | 13,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 245,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4 | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользования местного значения пер. Советский | управление | 2020 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | 8,7 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 164,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.5 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Комарова, 2 этап, в п. Батецкий | управление | 2020 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | 28,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 2821,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.6 | Ремонт части автомобильной дороги по ул. Советская, д. Городня | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 19,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 361,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.7 | Ремонт части автомобильной дороги по ул. Бобкова п. Батецкий | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 11,4 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 216,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.8 | Ремонт части автомобильной дороги по ул. Дубецкая п. Батецкий | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 5,8 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 110,8 | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия части автомобильной дороги по пер. Советский, п. Батецкий | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 34,8 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 660,3 | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.10 | Ремонт асфальтобе-тонного покрытия участка автомо-бильной дороги по ул.Совхозная от ПК 0+00 до ПК 1+41,65 п. Батецкий Батецкого сельского поселения Батецкого района Новгородской области | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 38,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 609,7 | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.11 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по пер. Траншейный п. Батецкий | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 39,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 743,6 | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.12 | «Дорога к дому» Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от ул. Первомайская к МАДОУ «Детский сад п. Батецкий» п. Батецкий | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 22,5 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 426,9 | - | - | - | - |  |
| 2.1.13 | «Дорога к дому» Ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к домам 33,37-39 по ул. Первомайская, п. Батецкий | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 37,7 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 716,3 | - | - | - | - |  |
| 2.1.14 | «Дорога к дому» Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Лесная, п. Батецкий | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 68,1 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 1293,8 | - | - | - | - |  |
| 2.1.15 | «Дорога к дому» Ремонт части автомобильной дороги по ул. Садовая, п. Батецкий | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 7,6 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 144,4 | - | - | - | - |  |
| 2.1.16 | Ремонт асфальтобетонного покрытия части автомобильной дороги по пер. Типографскому, п. Батецкий | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 33,5 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 635,6 | - | - | - | - |  |
| 2.1.17 | Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 35,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 669,1 | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.18 | Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Батецкого сельского поселения | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 46,3 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 759,0 | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление | 2016-2032 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | 699,3 | 17,2 | - | - | - | - | - | - | 9585,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 935,5 | 318,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.1 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ямочный ремонт ул. Дубецкая, ул. Зосимова, ул. Комарова, ул. Комсомольская, пер. Советский, пер. Траншейный, ул. Юбилейная, ул. Каипова, проезд между ул. Советская и ул. Каипова, подъезд к д. 33 ул. Первомайская. | управление | 2020 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | 17,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 332,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.2 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц: ул. Дубецкая, ул. Комсомольская, пер. Траншейный, проезд между ул. Советской и ул. Каипова, ул. Первомайская, ул. Первомайская проезд к д. № 33, пер. Типографский | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 19,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 362,5 | - |  | - | - | - |  |
| 2.2.3 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц: ул. Дубецкая, ул. Комсомольская, ул. Каипова, пер. Типографский находящихся в п. Батецкий | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Устройство и ремонт тротуаров (ремонт тротуара по ул. Первомайской) | управление | 2016-2032 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | 645,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 123,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Новая в п. Батецкий | управление | 2016-2032 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | 430,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | 733,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Новая в посёлке Батецкий | управление | 2020 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | 53,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 5185,1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6 | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия части автомобильной дороги по ул. Юбилейная, от ПК 0+00 до ПК 2+89, от ПК 2+89 до ПК 3+94 | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 15,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 1494,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.6.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия части автомобильной дороги по ул. Линейной | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 19,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 1885,6 | - | - | - | - | - |  |
| 2.6.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Зосимова | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 17,0 | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 1681,4 | - | - | - | - | - |  |
| 2.6.4 | Ремонт асфальтобе-тонного покрытия части автомо-бильной дороги по ул.Совхозная от ПК 1+41,65 до 4+52,4 п. Батецкий Батецкого сельского поселения Батецкого района Новгородской области | управление | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | 14,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 1439,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.6.5 | Ремонт асфальтобе-тонного покрытия участка автомо-бильной дороги по ул. Дубецкая, от ПК0+00 до ПК6+80, п. Батецкий Батецкого сельского поселения Батецкого района Новгородской области | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 45,1 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 4468,0 | - | - | - | - |  |
| 2.6.6 | Ремонт асфальтобе-тонного покрытия участка автомо-бильной дороги по пер. Советский, от ПК0+00 до ПК2+62,5, п. Батецкий Батецкого сельского поселения Батецкого района Новгородской области | управление | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 17,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 1673,7 | - | - | - | - |  |
| 2.6.7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Спортивная, от ул. Лужская до д. № 9 по ул. Спортивная п. Батецкий Батецкого сельского поселения Батецкого района Новгородской области | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | 72,7 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 1381,3 | - | - | - |  |
| 2.6.8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Спортивная, от ул. Комарова до д. № 7А по ул. Спортивная п. Батецкий Батецкого сельского поселения Батецкого района Новгородской области | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | 80,6 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 1532,1 | - | - | - |  |
| 2.6.9 | Ремонт автомобильной дороги ул. Садовая, (от ул. Комарова до ул. Лужская) п. Батецкий Батецкого сельского поселения Батецкого района Новгородской области | Отдел по работе с территориями | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | 42,4 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 780,6 | - | - | - |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 16782,2 | 8532,8 | 17011,4 | 15933,6 | 16582,0 | 9280,8 | 7581,0 | 7796,8 | 59772,8 | " |